Phần 1: Phân tích hiện trạng Product Backlog & Bảng Trello

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí / quy tắc nào | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | Tiêu chí Detailed Appropriately (D) trong D.E.E.P | Thẻ nằm ở vị trí ưu tiên cao nhất trên cùng Backlog bắt buộc phải được mô tả chi tiết và có tiêu chí chấp nhận (AC) rõ ràng để team thực hiện ngay. |
| H2 | Sai | Tiêu chí Prioritized (P) trong D.E.E.P | Tính năng "Tự động chia tiền" mang lại giá trị cốt lõi cao hơn cho dịch vụ xe ghép nên phải được ưu tiên xếp trên tính năng trang trí "Đổi màu giao diện". |
| H3 | Đúng | — | Thẻ nằm ở cuối Backlog có độ ưu tiên thấp nên chỉ cần thông tin tóm tắt ngắn gọn và ước lượng sơ bộ (như "lớn") là hoàn toàn đúng theo tiêu chuẩn D.E.E.P. |
| H4 | Sai | Quy tắc Quyền sở hữu Product Backlog | Chỉ duy nhất Product Owner (Đức) mới có quyền thêm mới và sắp xếp thứ tự ưu tiên các thẻ trên Product Backlog, Developer không được tự ý thực hiện. |
| H5 | Sai | Quy tắc Luồng công việc một chiều & Definition of Done | Thẻ vừa code xong kéo thẳng sang Done sẽ bỏ qua bước kiểm thử và kiểm tra chất lượng, vi phạm quy trình nấc thang chuyển trạng thái làm việc. |

Phần 2: Sửa lỗi & Chuẩn hóa

- H1 (Sửa): Thẻ trên cùng cần được chẻ nhỏ thành các User Story cụ thể kèm theo mô tả chi tiết và tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria - AC) rõ ràng.

- H2 (Sửa): Đẩy thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội" để ưu tiên tính năng cốt lõi trước.

- H3 (Giữ nguyên): Hạng mục H3 đã đúng tiêu chuẩn D.E.E.P nên giữ nguyên, không chỉnh sửa.

- H4 (Sửa): Tú cần trao đổi đề xuất "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" với PO (Đức) để Đức đánh giá giá trị và quyết định việc thêm hay sắp xếp vị trí cho thẻ.

- H5 (Sửa): Bổ sung bước kiểm thử/nghiệm thu vào quy trình và chỉ kéo thẻ sang Done khi đã kiểm thử đạt chuẩn Definition of Done.

Thứ tự các cột chuẩn trên bảng Trello:

Product Backlog⟶Sprint Backlog⟶In Progress⟶Testing / Code Review⟶Done